PERJANJIAN KERJA SAMA

Pembuatan Website Company Profile

Nomor: 001/PRJ/FI/X/2026

Pada hari ini Senin, tanggal 26 Oktober 2026, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

| 1. | Nama | : | Muhammad Jundy Rabbani, S.Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jabatan | : | Founder & CEO |
|  | Alamat | : | Alamat kantor PT FUSIONIFY DIGITAL STORE |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT FUSIONIFY DIGITAL STORE, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

| 2. | Nama | : | Nama perwakilan klien |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jabatan | : | Jabatan |
|  | Instansi | : | Nama instansi atau usaha |
|  | Alamat | : | Alamat instansi |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama nama instansi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ruang Lingkup

- PIHAK PERTAMA mengerjakan pembuatan website company profile untuk PIHAK KEDUA dengan rincian pada Lampiran 1.

- Pekerjaan di luar Lampiran 1 dihitung terpisah setelah disetujui PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 2

Jangka Waktu

- Pekerjaan diselesaikan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pembayaran awal diterima dan bahan dari PIHAK KEDUA lengkap.

- Keterlambatan karena bahan atau persetujuan dari PIHAK KEDUA tidak dihitung sebagai keterlambatan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Nilai dan Cara Pembayaran

- Nilai pekerjaan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran: 50% di awal dan 50% setelah serah terima, ditransfer ke rekening PT FUSIONIFY DIGITAL STORE nama bank dan nomor rekening.

- Setiap pembayaran disertai invoice dan kuitansi dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- PIHAK PERTAMA wajib mengerjakan pekerjaan sesuai ruang lingkup, memberi kabar kemajuan secara berkala, dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama masa garansi 30 (tiga puluh) hari setelah serah terima.

- PIHAK KEDUA wajib menyediakan bahan (teks, logo, foto, akses) tepat waktu, memberi masukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diminta, dan membayar sesuai Pasal 3.

- Revisi termasuk dalam nilai pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali; revisi berikutnya dihitung terpisah.

Pasal 5

Kerahasiaan dan Data Pribadi

- PARA PIHAK wajib merahasiakan informasi yang diterima dari pihak lain selama dan setelah perjanjian ini berakhir, kecuali diwajibkan oleh hukum.

- Data pribadi yang diolah dalam pekerjaan ini hanya dipakai untuk keperluan pekerjaan dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- Setelah pembayaran lunas, hak atas hasil akhir pekerjaan beralih kepada PIHAK KEDUA.

- Pustaka, kerangka kerja, dan alat milik PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang dipakai dalam pekerjaan tetap milik pemiliknya; PIHAK KEDUA mendapat hak pakai sesuai lisensinya.

- PIHAK PERTAMA boleh mencantumkan pekerjaan ini di portofolio, kecuali PIHAK KEDUA menyatakan keberatan secara tertulis.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- Keadaan kahar adalah kejadian di luar kendali PARA PIHAK, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan listrik atau internet yang meluas, dan kebijakan pemerintah, yang membuat kewajiban tidak dapat dilaksanakan.

- Pihak yang mengalaminya memberi tahu pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari, dan jangka waktu disesuaikan bersama.

Pasal 8

Pengakhiran

- Perjanjian dapat diakhiri lebih awal atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- Bila diakhiri oleh PIHAK KEDUA sebelum pekerjaan selesai, pembayaran yang sudah diterima tidak dikembalikan dan pekerjaan yang sudah selesai diserahkan sesuai keadaannya.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- Perselisihan diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

- Bila tidak tercapai dalam 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 10

Penutup

- Hal yang belum diatur akan dituangkan dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

| PIHAK PERTAMA PT FUSIONIFY DIGITAL STORE MATERAI Rp10.000 Muhammad Jundy Rabbani, S.Kom. Founder & CEO | PIHAK KEDUA Nama instansi MATERAI Rp10.000 Nama perwakilan klien Jabatan |
| --- | --- |

Lampiran 1 · Rincian pekerjaan

- Desain dan pengembangan 5 halaman: Beranda, Tentang, Layanan, Portofolio, Kontak

- Tampilan responsif untuk HP, tablet, dan desktop

- Domain dan hosting 1 tahun